Строительные конструкции и  технология возведения объектов ВиВ.

Задача 1.

Определить  объем работ (V)  при разработке траншеи роторным экскаватором; грунт  2 категории; глубина траншей H =___ м; ширина траншеи В=___м; длина траншеи L= ___км.

Задача 2.

Определить количество стыков трубопровода, при протяженности трассы L= __ км, если трубы на объект монтажа согласно ГОСТ поступают длиной 10м.

Задача 3.

Определить продолжительность (Т) окраски трубопроводов эмалями за два раза при длине трубопровода  L=____ м, диаметр (d) труб= __мм.

Задача 4.

Определить объем работ (V) при разработке котлована монолитного резервуара чистой воды. Размер резервуара А=__м; В=__м, глубина Н=__м. Согласно ЕНир 2-1-10: ед. изм. 100м3

Задача 5.

Определить объем и трудоемкость работ при бетонировании монолитного перекрытия резервуара размером А=__м; В=__м, толщиной h=250 мм. Согласно ЕНиР 4-1-49б ед. изм. м3; трудоемкость Q = 0,98 чел/час.